M Ě S T O        P Ř E L O U Č

Zadání veřejné zakázky podle vnitřní směrnice č. 16/2013                                                          „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

na provedení díla

„Rekonstrukce části objektu č.p. 44 – Občanská záložna Přelouč, na výdejnu jídel pro základní školu – gastronomické vybavení“.

- Způsob zadání, předmět plnění, kvalitativní podmínky.

Veřejná zakázka je zadávána podle vnitřní směrnice č. 16/2013 Městského úřadu Přelouč, která stanovuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. veřejných zakázek, jejichž cena nepřesahuje 2 miliony Kč bez DPH u zakázek na dodávky a služby a 6 milionů Kč bez DPH u zakázek na stavební práce. Nejedná se o zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Účelem výzvy je uzavření kupní smlouvy s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku podle podmínek této výzvy.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění gastronomického vybavení v prostorách bývalé restaurace v objektu Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči, stavebně upravených na výdejnu jídel pro základní školu.

Předpokládaná hodnota díla bez DPH:  1,850.000,00 Kč.

Vybraný uchazeč, jako dodavatel, dodá, namontuje a zprovozní gastronomické vybavení v požadovaném rozsahu dle zadávací dokumentace – specifikace předmětu plnění (projektová dokumentace, výkaz výměr), která je nedílnou součástí zadávacích podkladů, ve shodě s právními předpisy a platnými technickými normami, souvisejícími s předmětem plnění. V rámci dodávky předmětu plnění použije pouze materiály, zařízení a výrobky, odpovídající povaze předmětu plnění, jejichž použití je v ČR schválené, a předloží osvědčení o jejich jakosti. Zhotovitel musí zaručit, že předmět plnění bude mít po smluvenou dobu předepsané vlastnosti. Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby na předmět plnění v délce trvání 36 měsíců. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace předmětu plnění může být důvodem i pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto dodavateli vznikla.

- Doba a místo plnění.

Realizaci předmětu plnění předpokládá zadavatel v termínu 07/2014 v délce 15 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění dodavateli.

Místo plnění – bývalá restaurace v objektu Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči na pozemku p.č.  st. 174.

3.    Kvalifikační předpoklady.

Základní kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který :

A) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo u dodavatele došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; v případě dodavatele – právnické osoby musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku dodavatel – právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tyto kvalifikační předpoklady musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

B) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení;

C) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek vedeném dle zákona o veřejných zakázkách;

D) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující ani nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

E) není v likvidaci;

F) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

G) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

H) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

CH) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadován doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů;

I) na zpracování jehož nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uvedené podmínky se vztahují na všechny členy sdružení a subdodavatele uchazeče;

J) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Profesní kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku (či jiné evidence), pokud je v něm uchazeč zapsán;

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění;

Uvedené základní i profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč ve fázi podání nabídky podpisem čestného prohlášení osobou, oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Čestné prohlášení je součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 2). Uchazeč, se kterým by měla být podepsána kupní smlouva, doloží před jejím podpisem na vyžádání zadavatele prosté kopie dokladů pod bodem A) – (výpis z evidence rejstříků trestů), F) – (potvrzení finančního úřadu), H) – (potvrzení příslušného orgánu či instituce) a dokladů osvědčujících profesní kvalifikační předpoklady. Uchazeči, vedení v seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo v systému certifikovaných dodavatelů, mohou doložit požadované kvalifikační předpoklady příslušným výpisem ze seznamu nebo certifikátem

Technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který předloží:

- seznam realizovaných zakázek na dodávku, montáž a zprovoznění gastronomického vybavení stravovacích provozů (restaurace, jídelny, výdejny jídel) za roky 2009 až 2013, přičemž ke splnění uvedeného kvalifikačního předpokladu je nutné doložit alespoň 3 zakázky o minimálním finančním objemu 500.000,00 Kč bez DPH pro každou uvedenou zakázku.

Uvedený technický kvalifikační předpoklad prokáže uchazeč ve fázi podání nabídky seznamem zakázek s uvedením jejich finančního objemu bez DPH, podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč, se kterým by měla být podepsána kupní smlouva, doloží před jejím podpisem na žádost zadavatele osvědčení o řádném plnění minimálně 3 zakázek v požadovaném časovém období a finančním objemu, přičemž tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo realizace zakázky a musí obsahovat údaj o tom, zda gastronomické vybavení bylo dodáno, instalováno a zprovozněno řádně a odborně a musí v něm být uvedeny kontaktní údaje (jméno a příjmení, ev. titul, telefon, e-mail, doručovací adresa) o osobě, která osvědčení vystavila.

- Způsob hodnocení nabídek.

Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude

zadavatel hodnotit podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. V této souvislosti zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria, kterými jsou:

- výše nabídkové ceny v Kč bez DPH – váha kritéria 80%;

- čas nástupu na servisní zásah v celých hodinách od okamžiku průkazného nahlášení jeho potřeby  telefonicky nebo e-mailemy servisnímu středisku uchazeče – váha kritéria 5%;

- podklad pro stanovení výše ceny mimozáručních a pozáručních oprav a servisních prací dodaného gastronomického vybavení (s možností valorizace uvedených cen každoročně od 1. 7. běžného roku o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předcházející kalendářní rok, poprvé od 1. 7. 2015)  – váha kritéria 15%, dělící se na podkritéria:

□ podkritérium A – cena v Kč (CZK) za účtovaný 1 km jízdy servisního vozidla na místo servisního

zásahu a zpět – váha podkritéria 35%;

□ podkritérium B – cena v Kč (CZK) za účtovanou hodinovou zúčtovací sazbu ztráty času

servisního montéra při jeho dopravě na místo servisního zásahu a zpět – váha podkritéria 30%;

□ podkritérium C – cena v Kč (CZK) za účtovanou hodinovou zúčtovací sazbu práce servisního

montéra při provádění servisního zásahu – váha podkritéria 35%.

V uvedených hodnotících kritériích, pro která je nejvhodnější nabídkou minimální hodnota kritéria, bude počet bodů roven poměru minimální nabídky k hodnocené nabídce x 100 x váha kritéria, v případě podkritéria ještě x váha podkritéria, se zaokrouhlením vypočítané hodnoty bodu na dvě desetinná místa (čísla do hodnoty 5 dolů, přes hodnotu 5 nahoru).

- Způsob zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena za celou realizaci předmětu plnění bude uvedena ve skladbě bez DPH a s DPH. Tato cena bude považována za maximální a nejvýše přípustnou dle zákona se započtením veškerých rizik a nákladů za dodávku, montáž a zprovoznění gastronomického vybavení. Nabídková cena musí obsahovat veškeré potřebné náklady související s realizací předmětu plnění. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace dodávek při ocenění celého předmětu plnění v rozsahu převzatého zadání. Součástí nabídkové ceny bude položkově oceněný výkaz výměr v členění dle předaných podkladů. Cena se sjednává výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou výhradně v české měně (CZK).

- Způsob vypracování nabídky.

Nabídka musí být vypracována v českém jazyce, srozumitelně a přehledně. Nabídka bude podána v jednom vyhotovení a musí být podepsána osobou (osobami), oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu s předloženými doklady. Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku a nemůže současně podat společnou nabídku s jiným uchazečem. Při porušení tohoto ustanovení bude nabídka uchazeče vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Vypracování nabídky musí odpovídat následujícímu členění:

- Krycí list nabídky (uchazeč použije přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek).

- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení – uchazeč použije přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek – nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikát, seznam realizovaných zakázek).

- Prohlášení uchazeče dle bodu 14. těchto zadávacích podmínek (uchazeč použije přílohu č. 3

těchto zadávacích podmínek).

- Oceněný výkaz zařízení včetně rekapitulace.

- Návrh kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a následujících s přihlédnutím k § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – uchazeč povinně použije návrh kupní smlouvy vypracovaný zadavatelem, do kterého pouze doplní svoje identifikační údaje a hodnotící kritérium (nabídkovou cenu za dodávku, montáž a zprovoznění gastronomického vybavení). Návrh smlouvy bude podepsán osobou, oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Není přípustné předložený návrh smlouvy upravovat mimo výše uvedené údaje, uchazeč musí akceptovat předložený návrh kupní smlouvy v celém rozsahu.

- Návrh servisní smlouvy - uchazeč povinně použije návrh servisní smlouvy vypracovaný zadavatelem, do kterého pouze doplní svoje identifikační údaje a hodnotící kritéria (čas nástupu na servisní zásah od nahlášení jeho potřeby, cenu za 1 km jízdy servisního vozidla na místo servisního zásahu a zpět, cenu za ztrátu času servisního montéra při jízdě na místo servisního zásahu a zpět a cenu hodinové zúčtovací sazby práce servisního montéra při servisním zásahu). Návrh servisní smlouvy bude podepsán osobou, oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Není přípustné předložený návrh smlouvy upravovat mimo výše uvedené údaje, uchazeč musí akceptovat předložený návrh servisní smlouvy v celém rozsahu.

- Platební podmínky.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty a neposkytuje zálohu. Kupní cenu zadavatel uhradí za skutečně realizovaný rozsah předmětu plnění, odsouhlasený zástupcem zadavatele, po dokončení a předvedení předmětu plnění zadavateli, až do výše 90 % smluvní ceny v případě, že při předvedení předmětu plnění budou zjištěny drobné vady, které samostatně nebo v souhrnu nebrání používání předmětu plnění k účelu jeho pořízení popřípadě bude uhrazena celá kupní cena, pokud při předvedení předmětu plnění drobné vady zjištěny nebudou.

V případě zjištění drobných vad nebránících používání předmětu plnění bude konečná faktura  vystavena po odstranění všech vad, zapsaných v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.

Platby budou prováděny bezhotovostní formou na základě předložených faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, se splatností 30 dnů. Za doklad o provedení úhrady faktury se považuje výpis z účtu zadavatele.

Dodávky, které nebyly předmětem výběrového řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu realizace předmětu plnění a jejichž dodání je nutné ke zdárnému dokončení předmětu plnění, budou zhotovitelem zapsány do montážního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení zástupcem zadavatele budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených uchazečem v oceněném výkazu výměr. Cena dodávek ve výkazu výměr neuvedených se bude řídit ceníkem dodavatele aktuálním v době dodání předmětu plnění. Tyto dodávky budou zadavatelem uhrazeny až po uzavření dodatku ke kupní smlouvě, obsahujícím tyto dodávky.

V případě nedodržení termínu předání předmětu plnění, sjednaného v kupní smlouvě, má zadavatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. Za nedodržení termínu na odstranění vad, uvedených v protokolu z předání a převzetí předmětu plnění, má zadavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. Tyto mluvní pokuty má zadavatel právo odečíst z ceny předmětu plnění. Za nedodržení termínu na odstranění vad zjištěných v průběhu záruční doby má zadavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.

- Komunikace mezi zadavatelem a uchazeči.

Komunikace mezi zadavatelem a uchazeči může probíhat v písemné nebo elektronické podobě. Zadavatel preferuje formu elektronickou (e-mail). Dodavatel je povinen uvést v krycím listu své nabídky kontaktní údaje pro písemnou i elektronickou komunikaci.

Všechny relevantní otázky uchazečů a odpovědi zadavatele, týkající se zadání veřejné zakázky a zadávacích podmínek, budou zveřejňovány na profilu zadavatele. Změny týkající se zadávací dokumentace ze strany zadavatele mohou být zveřejněny nejpozději do pěti pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek a otázky uchazečů budou zodpovídány nejpozději tři pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, pokud nebude nutné s ohledem na jejich význam či rozsah lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodloužit.

Na profilu zadavatele budou zveřejněny rovněž informace o vyřazení uchazeče pro nesplnění zadávacích podmínek včetně odůvodnění tohoto vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeči jsou povinni profil zadavatele průběžně sledovat a na uveřejněné skutečnosti včas reagovat.

- Soutěžní lhůta.

Soutěžní lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni obdržení výzvy uchazečem a končí dne        9. 4. 2014  v 09:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno po skončení soutěžní lhůty v 09:30 hodin v zasedací místnosti č. 3.16 v sídle zadavatele a je přístupné zástupcům uchazečů.

- Zadávací lhůta.

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po dobu 30 kalendářních dnů, počínaje dnem následujícím po dni skončení soutěžní lhůty. Uchazečům, jejichž nabídky se umístily v hodnocení na 1. až 3.  pořadí, se zadávací lhůta prodlužuje do doby uzavření kupní smlouvy, nejvíce však o 60 dnů.

- Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídku podat.

Uzavřené obálky s nabídkami musí být označeny „Soutěž-neotvírat. Gastronomické vybavení pro výdejnu jídel Občanská záložna Přelouč“. Nabídku lze zaslat poštou na adresu zadavatele nebo předat osobně v podatelně v sídle zadavatele, poslední den soutěžní lhůty do 09:00 hodin.

- Informace o zadavateli.

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč,

zastoupené Bc. Irenou Burešovou – starostkou města,

IČ:    002 74 101,

DIČ: CZ00274101

odpovědný pracovník výzvy: Miroslav Manžel, Odbor správy majetku a infrastruktury, Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

tel.: 466 094 181, mobil: 603 184 569, e-mail:  miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

- Práva zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy nebo její zrušení, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů či odmítnout všechny předložené nabídky. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů, spojených s přípravou a podáním nabídky. Nabídky ani jednotlivé části nabídek nebudou uchazečům vráceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením kupní smlouvy rozsah předmětu plnění omezit, případně v průběhu realizace dodávky rozsah předmětu plnění rozšířit či upravit nebo upravit termín zahájení nebo dokončení předmětu plnění. Toto bude řešeno dodatkem ke kupní smlouvě. Změna předmětu plnění je možná pouze z rozhodnutí zadavatele.

- Prohlášení uchazeče.

Nabídka musí obsahovat tato prohlášení uchazeče (jsou obsažena v příloze č. 3 zadávacích podmínek):

- „Uchazeč uznává bez výhrad všechny podmínky této soutěže a prohlašuje tímto, že byl o nich informován, stejně jako o místních podmínkách soutěže, a že všechny jemu nejasné body podmínek soutěže si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci zadavatele. Všechny dodací i technické podmínky dodávky byly zahrnuty do kalkulace cen“.

- „Uchazeč souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené kupní smlouvy a všech jejích dodatků“.

- Informace uchazečům.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem prohlašuje, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či firmu za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V případě, že se připojovací místa elektřiny, plynu, vody a kanalizace pro gastronomické vybavení nabízené uchazečem k dodání v rámci této veřejné zakázky neshodují s připojovacími místy gastronomického vybavení uvedenými v zadávací projektové dokumentaci, bude uchazeč v případě podání nejvhodnější nabídky povinen předat zadavateli před podpisem kupní smlouvy upravenou projektovou dokumentaci s uvedením umístění připojovacích míst pro jím dodávané gastronomické vybavení. Nedodání této dokumentace před podpisem kupní smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti uchazeče k uzavření kupní smlouvy se z toho plynoucími důsledky.

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 zadávacích podkladů této veřejné zakázky

- Zadávací podklady.

Zadávací podmínky výzvy.

Příloha č. 1 – krycí list.

Příloha č. 2 – čestné prohlášení (k bodu č. 3)

Příloha č. 3 – prohlášení uchazeče (dle bodu č. 14).

Příloha č. 4 – návrh kupní smlouvy

Příloha č. 5 – návrh servisní smlouvy

Příloha č. 6 – projektová dokumentace v elektronické podobě.

Příloha č. 7 – výkaz zařízení v elektronické podobě.

Všechny uvedené zadávací podklady budou ode dne zahájení zadávacího řízení zveřejněny na profilu zadavatele města Přelouč https://zakazky.mestoprelouc.cz/

Tyto zadávací podmínky byly schváleny usnesením Rady města Přelouče číslo .../... ze dne 17. 3. 2014.

V Přelouči 18. 3. 2014

Bc. Irena Burešová  v.r.

starostka města Přelouč